StuGo CO2 Explorer

Rapport de Sprint  ·  Versions v4 · v5  ·  Février – Avril 2026

Ce document couvre les sprints 4 et 5 : scaling DPI, thèmes de couleurs, page Paramètres, persistance de session, export graphique et outil Admin Logs.

Sprint 4  ·  v4.0  —  DPI Scaling, Thèmes, Paramètres

23 février 2026 – 20 mars 2026  ·  Vélocité cible : 39 pts

Objectif du sprint

Rendre l’interface adaptative à tous les écrans via un système de scaling DPI, ajouter 7 thèmes visuels prédéfinis et une page Paramètres complète.

Backlog et user stories

[13 pts] Système de scaling DPI centralisé (shared/scaling.py — classe S)

[8 pts]  7 thèmes prédéfinis avec application en temps réel

[8 pts]  Page Paramètres avec sélecteur de thème et de curseur

[8 pts]  Preset de couleurs personnalisé (3 modes : 2 / 6 / 18 clés)

[5 pts]  Sélecteur de curseur de souris (8 styles)

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  Système DPI scaling S fonctionnel : toutes les tailles adaptées automatiquement

[✔ TERMINÉ]  7 thèmes (Arctic Ink, Sombre, Clair Pro, Violet Nuit, Bleu Marine, Solarized, Sable Clair)

[✔ TERMINÉ]  Page Paramètres avec sélecteur de thème et de curseur

[✔ TERMINÉ]  Preset personnalisé : affichage 18 boutons couleur, modes 2/6/18 clés

[◑ PARTIEL]  Sauvegarde preset en JSON : fichier créé mais rechargement non fonctionnel au démarrage

[◑ PARTIEL]  Color picker mode 2/6 clés : crash AttributeError lbl.setText (NoneType) — non corrigé

[✖ BLOQUÉ]  Application du preset aux graphiques matplotlib — non prioritaire, reporté

Bugs et problèmes identifiés

[BUG CRITIQUE]  Crash AttributeError dans settings_page.py : lbl.setText() appelé sur None. Le tuple _color_btns stocke (btn, None) mais le code suppose (btn, lbl). Présent en mode 2 et 6 clés. Reporté sprint 5.

[BUG MAJEUR]  Preset sauvegardé en JSON mais non rechargé au démarrage — persistance rompue

[BUG MAJEUR]  Changement de thème ne s’applique pas aux couleurs des graphiques matplotlib

[BUG MINEUR]  Label version sidebar hardcodé à 'v1.0' — pas mis à jour

[BUG MINEUR]  Bouton Aperçu n’annule pas automatiquement si on change de thème

Vélocité

Réalisé : 34 pts / 39.  Bug critique color picker non résolu — reporté.

Rétrospective

(+)  DPI scaling résout complètement les problèmes d’affichage HiDPI

(+)  Les 7 thèmes donnent un aspect professionnel au logiciel

(–)  Bug critique color picker non corrigé — accumulation de dette technique

(–)  Persistance preset cassée — fonctionnalité livrée à moitié

→  Prioriser le bug color picker en sprint 5 ou 6 au plus tard

→  Tester la sauvegarde/restauration preset en isolation avant intégration

Sprint 5  ·  v5.0  —  Export, Session, Aide, Admin Logs

23 mars 2026 – 25 avril 2026  ·  Vélocité cible : 37 pts

Objectif du sprint

Ajouter l’export de graphiques (PNG/PDF/SVG), la persistance de session entre les démarrages, une page d’aide intégrée et l’outil Admin Logs.

Backlog et user stories

[8 pts]  Export graphique PNG / PDF / SVG

[8 pts]  Sauvegarde et restauration de session (JSON dans %LOCALAPPDATA%)

[5 pts]  Page Aide avec description du format de fichier attendu

[8 pts]  Admin Logs viewer — lecture et affichage des fichiers de log

[3 pts]  Label de version dans la sidebar

[5 pts]  Filtres avancés : min/max étudiants, min/max tCO2e, masquer zéros

État des tâches — fin de sprint

[✔ TERMINÉ]  Export PNG / PDF / SVG depuis l’écran Graphique

[✔ TERMINÉ]  Export en lot (tous graphiques Comparaison) dans un dossier

[✔ TERMINÉ]  Sauvegarde session JSON dans %LOCALAPPDATA%\StuGoCO2

[✔ TERMINÉ]  Page Aide avec format de fichier

[✔ TERMINÉ]  Admin Logs viewer (lecture des fichiers .log)

[✔ TERMINÉ]  Filtres avancés min/max étudiants et tCO2e

[◑ PARTIEL]  Label version sidebar : affiché mais valeur hardcodée 'v6.0' (pas dynamique)

[◑ PARTIEL]  Restauration session : fonctionne si les fichiers n’ont pas bougé, échoue sinon

[✖ BLOQUÉ]  Admin Logs : filtres par date non implémentés

Bugs et problèmes identifiés

[BUG CRITIQUE]  Bug color picker mode 2/6 clés toujours présent depuis sprint 4 — non résolu

[BUG MAJEUR]  Restauration session silencieusement échoue si les fichiers Excel ont été déplacés

[BUG MAJEUR]  Export PDF produit un fichier vide si le graphique n’a pas encore été rendu à l’écran

[BUG MINEUR]  Session corrompue si le programme est forcé à quitter (JSON partiel)

[BUG MINEUR]  Label version sidebar hardcodé à 'v6.0' même en v5 — source de confusion

Vélocité

Réalisé : 34 pts / 37.  Sprint allongé de 2 semaines — durée réelle : 5 semaines au lieu de 3.

Rétrospective

(+)  Export PNG/PDF/SVG : fonctionnalité clé livrée et validée

(+)  Session persistence : très utile pour les reprises de travail

(–)  Sprint allongé +2 semaines — premier retard significatif sur le planning

(–)  Bug color picker reporté une 2ème fois — mauvaise impression en démo

(–)  Références de version incohérentes entre fichiers (v1, v5, v6.0...)

→  Sprint 6 : corriger le bug color picker EN PREMIER, avant toute nouvelle feature

→  Mettre en place une convention de versioning unique dans tous les fichiers

StuGo CO2 Explorer  —  Rapports de Sprint v4 · v5  ·  Février–Avril 2026